# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALNEPANTLA

- Informe de avance

Sistema inteligente de trayectorias académicas

- No. de control: 22251141

- Residente: Ingrid Stephania Bautista Soto

- Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- Asesor interno:

- José Antonio Navarrete Prieto

- Periodo de realización:

- 24 ago. 2026 – 24 dic. 2026

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 13 de octubre de 2026

## Resumen ejecutivo

Este borrador documenta el avance disponible al 13 de octubre de 2026 para la primera evaluación de residencia. Resume el trabajo local sobre el prototipo de apoyo tutorial, sus fuentes, validaciones técnicas y pendientes institucionales. No constituye el informe final ni acredita una evaluación oficial.

Estado del avance: se organizó el corpus RAG con procedencia y vigencia explícitas, se amplió la consulta del historial propio para mostrar respuesta y evidencias, se revisó la integridad del conjunto sintético y se ejecutaron pruebas unitarias y compilaciones.

Resultados verificables: 17 de 17 pruebas unitarias aprobadas; compilación de backend y frontend aprobada; simulación de ingesta con 259 fragmentos; 0 de 63 casos de aceptación ejecutados de extremo a extremo.

### Alineación del proyecto

El anteproyecto disponible delimita una Etapa 1 de análisis, diseño y estructuración de información. La especificación técnica recibida describe además un prototipo de acompañamiento tutorial. Este avance registra ese trabajo de prototipo como evidencia técnica relacionada; el asesor debe confirmar su correspondencia con la etapa y los productos autorizados para esta residencia.

Antes de entregar: verificar que el periodo y los datos de portada coincidan con los registros de residencia; capturar asesoría externa si aplica, horas realmente acumuladas, firmas y formatos oficiales vigentes de evaluación.

## 1. Contexto y objetivo

El proyecto busca analizar, especificar y diseñar componentes de información para un sistema de análisis de trayectorias académicas en educación superior. La etapa documentada en el anteproyecto prioriza requerimientos, variables e indicadores, modelo de datos, flujos, datos de prueba y criterios de integración.

El prototipo local trabaja con datos ficticios y permite explorar trayectorias, señales explicables, seguimiento tutorial y consultas documentales. No consulta expedientes reales, no se integra con AMBAR y no diagnostica ni decide medidas escolares.

## 2. Actividades realizadas

•  Revisión y clasificación documental: se habilitaron como fuentes generales el Programa de Tutorías TecNM (2022) y el Manual del Tutor SNIT (2013), con vigencia para ITTLA pendiente de validación. El manual se etiqueta como antecedente.

•  Preparación del corpus: se incorporó un manifiesto que registra archivo, título y emisor; limita ingesta a PDF dentro del corpus y permite simular la preparación sin tocar servicios externos ni la base.

•  Control de procedencia: los formatos del ITSJR se mantienen identificados como referencias externas. El material de actividades sugeridas se excluyó del corpus habilitado porque no se confirmó autor ni procedencia.

•  Trazabilidad de consultas: la cuenta propia puede abrir hasta las últimas 12 consultas y revisar respuesta, abstención y evidencias recuperadas. También se clasificaron las diez preguntas de prueba del Excel; son ejemplos, no historial real, y siguen sin ejecutar.

•  Revisión de datos de prueba: se verificaron 30 estudiantes ficticios, 540 registros académicos en tres periodos y relaciones con cero identificadores huérfanos.

## 3. Resultados de validación

Las verificaciones se realizaron en el repositorio local con datos sintéticos. La cobertura técnica confirmada se resume aquí; no debe confundirse con la ejecución de los casos de aceptación del Excel.

| Validación | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias backend | Aprobada: 17/17 | Semáforo, métricas del modelo, manifiesto RAG, recuperación y abstención. |
| Compilación backend | Aprobada | NestJS compila sin errores. |
| Compilación frontend | Aprobada | TypeScript y Vite compilan sin errores. |
| Simulación de ingesta RAG | Aprobada: 259 fragmentos | 120 del programa TecNM 2022 y 139 del manual SNIT 2013; sin API ni escritura en base. |
| Casos del Excel | Pendientes: 0/63 ejecutados | El archivo fuente conserva los estados pendientes. |

### Lectura de resultados

Las 17 pruebas unitarias confirman funciones puntuales del prototipo, pero no demuestran que se cumplan los 63 escenarios. La simulación de ingesta produjo fragmentos preparados, no embeddings ni respuestas de IA verificadas. El analizador PDF emitió una advertencia de fuente (`TT: undefined function: 32`) y aun así completó la extracción.

El libro de Excel contiene 26 escenarios de estudiante, 15 de entorno docente, 10 de asesorías y 12 de tutoría/gobernanza. Cada escenario requiere resultado observado, evidencia, responsable, fecha y estado registrados por el equipo.

## 4. Pendientes y límites

•  El entorno local no tiene configurada la clave del proveedor RAG. No se ejecutaron embeddings, indexación real ni consultas de respuesta del modelo.

•  Los umbrales actuales del semáforo son experimentales y difieren de los casos RA-01 a RA-08 de la especificación. Falta aprobación institucional y validación de datos ausentes, parciales, contradictorios y reglas de prioridad.

•  No se validaron calendario real de asesorías, operación de Pasa Pares, accesibilidad, protocolos de canalización, integración con AMBAR ni aislamiento multiinstitucional en despliegue.

•  Los formatos de primera evaluación vigentes no se pudieron obtener en el portal público: el trámite conduce a SASS y requiere autenticación institucional. No se adjuntan formatos antiguos como si fueran actuales.

## 5. Próximas acciones

•  Obtener en SASS, mediante acceso autorizado, los formatos vigentes de primera evaluación y confirmar su periodo de aplicación.

•  Revisar con el asesor la correspondencia entre esta actividad de prototipo y los productos aprobados para la Etapa 1; verificar el periodo de portada e incorporar horas, firmas y evidencias personales.

•  Confirmar las fuentes y reglas válidas para ITTLA; mantener los formatos ITSJR como ejemplos hasta contar con adopción institucional documentada.

•  Ejecutar los 63 casos con datos sintéticos en un entorno autorizado, conservar evidencia por caso y corregir primero privacidad, consistencia y límites de inferencia.

## Referencias de trabajo

Tecnológico Nacional de México. (2022). Programa de Tutorías del Tecnológico Nacional de México. Fuente general; vigencia para ITTLA por confirmar.

Dirección General de Educación Superior Tecnológica. (2013). Manual del Tutor del SNIT. Antecedente histórico; vigencia para ITTLA por confirmar.

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. (2026). Especificaciones técnicas y plan básico de pruebas del prototipo. Documento de trabajo aportado; requiere revisión de asesores.

Portal oficial de estudiantes: https://port.tlalnepantla.tecnm.mx/estudiantes  |  Acceso SASS: https://sass.ittla.gtyvittla.com.mx/servicioSocial/login.php